RD-SRS-5.x 민감 데이터 판별(DLP)

구현 결과 최종 보고서

스케일업팁스(TIPS 후속) 과제 — 부경대학교 서버 담당분(RD-SRS-5.1·5.2·5.4·5.5)

작성 기관: 부경대학교 (docversion / dlp-core 개발팀)
작성일: 2026년 9월

# 목차

1. 개요

2. 요구사항 대응 현황

3. 아키텍처 및 설계

4. 구현 상세

5. 테스트 및 탐지 정확도 측정 결과

6. 제한사항 및 향후 과제

# 1. 개요

본 과제(스케일업팁스, 리얼시큐 주관·부경대학교 참여)는 기업·공공기관의 문서를 하나의 서버에 모아 관리하면서, 그 문서에 담긴 민감한 개인정보·기업정보가 외부로 새어 나가지 않도록 통제하는 시스템을 만드는 것을 목표로 한다. 이 목표는 아래 네 가지 작업으로 나뉘어 진행된다.

| 영역 | 내용 | 담당 | 현재 상태 |
| --- | --- | --- | --- |
| 문서 형상관리 (RD-SRS-9.x) | 문서를 버전별로 저장·관리하고 승인·알림 절차를 지원 | 부경대 | 구현 완료 (별도 최종보고서 기 제출) |
| 민감 데이터 판별 (RD-SRS-5.x) | 저장·수정되는 문서에 개인정보 등이 들어있는지 판정 | 부경대 | 본 보고서의 대상 |
| 유출 차단 (RD-SRS-5.3 등) | 판정 결과를 근거로 USB 복사·인쇄·메일 첨부 등을 실제로 막음 | 리얼시큐 (클라이언트) | 본 보고서 범위 밖 |
| 이상행위 탐지 (RD-SRS-6.x) | 머신러닝 기반으로 비정상적인 접근·행위를 탐지 | 부경대 | 향후 과제 |

※ RD-SRS는 이 과제의 등록 요구사항명세서(요구사항명세서_06_05.xlsx)에서 각 요구항목에 부여한 식별번호이다. 예를 들어 'RD-SRS-5.1'은 명세서 5번 대분류의 1번 세부 항목을 뜻한다.

위 표에서 보듯 문서가 새어 나가지 않도록 만드는 일은 두 팀이 나누어 맡는다. 서버(부경대)는 "이 문서에 민감한 내용이 있는가"를 판정하는 역할까지만 맡고, 그 판정을 근거로 실제로 반출을 막는 일은 각 직원의 컴퓨터에 설치되는 리얼시큐 클라이언트 프로그램이 담당한다. 이 구분은 뒤에 나오는 설계 전반에서 반복되므로 먼저 분명히 해 둔다.

## 1.1 본 보고서의 범위

RD-SRS-5.x 계열은 명세서상 7개 세부 항목(5.1~5.7)으로 이루어져 있으나, 그중 부경대 서버가 담당하는 것은 5.1, 5.2, 5.4, 5.5 네 항목뿐이다. 5.3(유출 차단)과 5.6(분류기준 관리)은 리얼시큐가 담당하며, 5.7(문서 반출 승인)은 이미 완료된 RD-SRS-9.x 승인 워크플로 기능으로 대체·흡수되어 있다. 따라서 본 보고서는 5.1·5.2·5.4·5.5 네 항목의 구현 결과만을 다룬다.

RD-SRS-9.x(문서 형상관리)는 이미 구현과 검증을 마치고 별도의 최종보고서로 제출된 상태이므로 본 문서에서 다시 다루지 않는다. 설치·실행 절차 역시 별도의 설치 가이드 문서에서 관리하므로 본 보고서에는 포함하지 않는다.

## 1.2 이 보고서를 작성한 방법

본 보고서는 두 개의 선행 기술문서(「RD-SRS-5.x 구현 결과 보고서」, 「민감 데이터 판별 개선 결과 보고서」)에 정리되어 있던 설계 근거와 실측 결과를 재구성한 것이다. 다만 그 문서들의 서술을 그대로 옮기지 않고, 보고서 작성 과정에서 실제 소스 코드(dlp-core, docversion-app)를 다시 열어 핵심 주장 — 판정 로직, 자동 검사 트리거 경로, 데이터베이스 마이그레이션 내용, 실측 수치의 근거 — 을(를) 코드 수준에서 독립적으로 재확인한 뒤 작성하였다. 이 재검증 과정에서 새로 발견한 사항은 5장 말미와 6장에 별도로 표시해 두었다.

# 2. 요구사항 대응 현황

부경대 서버가 담당하는 5.x 항목 네 가지에 대한 명세 원문과 구현 결과는 다음과 같다. 명세서 전체에서 이 네 항목의 우선순위는 모두 '2'로 매겨져 있다.

| 항목 | 명세 원문(요지) | 구현 결과 |
| --- | --- | --- |
| RD-SRS-5.1 | 서버는 저장되는 모든 문서에 대해 민감 데이터 포함 여부를 자동으로 구분할 수 있어야 한다. | 구현 완료 |
| RD-SRS-5.2 | 클라이언트가 자료를 수정할 때 서버는 실시간으로 민감 데이터 포함 여부를 다시 판정해야 한다. | 구현 완료 |
| RD-SRS-5.4 | 주민등록번호·신용카드번호·계좌번호 등 다양한 형식의 민감 데이터를 식별해야 한다. | 구현 완료 |
| RD-SRS-5.5 | 정규식·키워드·패턴 매칭 외에 머신러닝을 활용한 고급 민감 데이터 탐지 기능을 제공해야 한다. | 인터페이스만 구현 (범위 제외, 의도된 결정) |

5.1과 5.2, 5.4는 서로 다른 세 개의 기능이 아니라, 하나의 탐지 엔진에 "어떤 텍스트를 검사시키는가"만 다르게 준 것이다. 문서를 처음 저장할 때 전체 내용을 검사하면 5.1이고, 문서를 수정했을 때 바뀐 부분을 검사하면 5.2이며, 그 검사가 주민등록번호부터 이메일 주소까지 다양한 형식을 알아보면 5.4이다. 세부 구조는 3장과 4장에서 설명한다.

## 2.1 RD-SRS-5.5를 이번 범위에서 제외한 이유

RD-SRS-5.5는 "현재 구현은 항상 판정 불가만 반환하는 껍데기(인터페이스)만 준비되어 있고, 실제 판정 로직은 없다"는 뜻에서 제외되었다. 이는 결손이 아니라 다음과 같은 이유로 내려진 의도된 결정이다.

첫째, 명세 문구 자체가 "정규식·키워드·패턴 매칭 외에" 머신러닝을 요구한다. 따라서 키워드 빈도 계산 같은 방식으로 이 자리를 채우면 겉보기에는 숫자(점수)가 나오더라도 명세를 충족했다고 볼 수 없다. 실제로 이전 시도 중 하나는 문서 내 키워드 개수를 10으로 나눈 값을 그럴듯한 이름의 점수로 사용했으나, 이는 머신러닝이 아니라 단순 집계였다.

둘째, 이 기능은 RD-SRS-6.x(머신러닝 기반 이상탐지, 부경대 담당·향후 과제)와 학습 모델·특징 추출 자산을 공유해야 하는 성격이라, 5.x 쪽만 따로 떼어 구현하는 것이 기술적으로 적절하지 않다. 6.x 착수 시 함께 구현하는 것으로 계획되어 있다.

셋째, 그럼에도 나중에 마이그레이션 없이 채워 넣을 수 있도록 규칙 저장소의 데이터베이스 스키마(dlp_keywords 테이블)는 미리 만들어 두었다. 자세한 내용은 4장과 6장에서 다룬다.

## 2.2 문서 번호 표기에 관한 참고 사항

코드 주석 일부에는 "RD-SRS-5.3(차단)", "RD-SRS-5.6(분류기준 관리)"이라는 번호가 등장한다. 그러나 등록된 요구사항명세서에서 부경대 서버가 담당하는 5.x 항목은 5.1·5.2·5.4·5.5 네 가지뿐이며, 5.3과 5.6은 리얼시큐가 담당하는 기능이다. 기능이 어느 쪽 책임인지 자체는 코드와 문서 모두에서 정확히 구분되어 있고 혼선은 없으나, 주석에 남은 번호 표기는 등록 명세서 기준으로 정리가 필요한 부분이다. 이는 기능의 결손이 아니라 표기상의 문제이며, 평가 단계에서 질문이 나올 수 있는 자리라 미리 밝혀 둔다.

# 3. 아키텍처 및 설계

## 3.1 모듈 구성

서버 코드는 두 개의 모듈로 나뉘어 있다.

| 모듈 | 내용 |
| --- | --- |
| docversion-app | 스프링(Spring Boot) 애플리케이션 본체. 설정, 화면·API 노출, 배경 작업, 그리고 RD-SRS-9.x 문서 형상관리 기능 전체를 포함한다. 두 모듈을 실제로 연결하는 유일한 지점이다. |
| dlp-core | RD-SRS-5.x 판정을 담당하는 탐지 엔진. 스프링이나 데이터베이스에 전혀 의존하지 않는 순수 자바 코드로 되어 있다. |

탐지 엔진(dlp-core)은 문서·버전·승인 같은 문서 형상관리(9.x) 개념을 아예 알지 못하며, 데이터베이스에 직접 접근하는 수단도 갖고 있지 않다. 규칙을 읽어오고 결과를 저장하는 일은 전적으로 docversion-app 쪽에서 수행한다. 이 구분은 코드 리뷰로 사람이 매번 확인해야 하는 약속이 아니라, 빌드 도구(Maven)의 모듈 경계로 강제된다 — 규칙을 어기는 코드는 애초에 컴파일되지 않는다. 부수적인 효과로, 탐지 엔진은 스프링 서버나 데이터베이스를 켜지 않고도 단독으로 빠르게 시험할 수 있다.

## 3.2 두 모듈을 잇는 계약

두 모듈은 하나의 인터페이스(SensitiveDataScanner)와 그에 딸린 네 개의 자료형만으로 연결된다.

| 요소 | 내용 |
| --- | --- |
| ScanRequest | 검사 요청. 문서·버전 식별자, 검사 대상 텍스트, 문서 형식, 검사 범위(전체/변경분)를 담는다. |
| ScanResult | 검사 결과. 판정, 총점, 임계값, 탐지 항목 목록, 판정에 사용된 방식을 담는다. |
| Finding | 탐지 항목 하나. 어떤 규칙에 걸렸는지, 점수, 문서 내 위치·길이, 마스킹된(가려진) 값을 담는다. 원문은 담지 않는다. |
| ScanScope / ScanVerdict / Severity | 검사 범위, 판정 결과, 심각도를 나타내는 값의 종류(열거형). |

이 계약에서 중요한 점은 입력이 "문서 파일 원본"이 아니라 "이미 추출된 텍스트"라는 것이다. 워드 문서나 PDF에서 실제 읽을 수 있는 글자만 뽑아내는 작업(텍스트 추출)은 이미 9.x 쪽에 있는 기능을 그대로 재사용하고, 탐지 엔진은 순수한 문자열만 받아 검사한다. 덕분에 탐지 엔진은 파일 형식을 몰라도 되고, 문서 형식이 하나 늘어나도 탐지 엔진 코드를 고칠 필요가 없다.

현재 등록된 구현체는 세 가지다. 실제로 판정에 쓰이는 RuleBasedScanner(규칙 기반, 5.1·5.2·5.4 담당), 항상 판정 불가만 반환하며 배선이 제대로 되어 있는지 확인하는 용도로만 쓰이는 NoopScanner(기본 설정에는 등록되어 있지 않다), 그리고 RD-SRS-5.5의 자리를 지키고 있는 HeuristicScanner(골격만 있고 판정에는 참여하지 않는다)이다. 나중에 6.x 머신러닝 기반 탐지기가 추가되면, 이 구조를 그대로 이용해 새 구현체를 최우선으로 지정하기만 하면 된다.

## 3.3 판정 방식: 점수제

탐지 규칙마다 점수를 매겨두고, 한 문서에서 탐지된 항목들의 점수를 모두 더한 값을 정해진 기준선(임계값)과 비교해 "민감함" 여부를 판정한다. 임계값은 50점이다.

※ 임계값(threshold)이란 판정의 기준이 되는 점수선을 말한다. 합산 점수가 이 값을 넘으면 "민감한 문서"로, 넘지 않으면 "민감하지 않음"으로 판정한다.

점수제를 택한 이유는, 주민등록번호처럼 단 한 건만 있어도 확실히 위험한 항목과, 이메일 주소처럼 여러 건이 쌓여야 비로소 의미가 있는 항목(예: 고객 명부)을 같은 잣대로 다루기 위해서다. 또한 검증(체크섬)을 통과한 값과 형식만 맞는 값에 서로 다른 점수를 줄 수 있다. 유형별 탐지 건수에 상한은 두지 않았는데, 판정 자체가 임계값 초과 여부만 보는 이분법이라 상한을 두어도 판정 결과는 바뀌지 않으면서, 전화번호 3건이 있는 문서와 100건이 담긴 명부를 구분하지 못하게 되는 손해만 생기기 때문이다. 개인정보가 대량으로 들어있는 문서일수록 실제 위험도가 높으므로 점수도 높게 나오는 것이 맞다.

## 3.4 규칙 저장 방식: 데이터베이스

탐지 규칙(정규식, 점수, 검증 방식 등)은 코드에 박아 넣지 않고 데이터베이스 테이블에 보관한다. 이렇게 한 이유는 다음과 같다.

• 서버를 재배포하지 않고도 규칙을 바꿀 수 있다. RD-SRS-5.6(분류기준 관리)은 리얼시큐 Web이 담당하는데, 그 화면에서 규칙을 고치려면 규칙이 데이터베이스에 있어야 자연스럽다.

• 규칙을 언제 누가 바꾸었는지 이력을 남길 수 있다.

• 이미 운영 중인 문서 보존정책 테이블과 구조가 같아서, 그 관리 기능을 그대로 재사용할 수 있다.

다만 문서를 검사할 때마다 데이터베이스를 조회하지는 않는다. 정규식을 매번 새로 해석(컴파일)하는 것은 비용이 크므로, 서버가 켜질 때 한 번만 규칙을 읽어 해석해 둔 상태로 메모리에 보관하고, 규칙이 바뀔 때만 다시 불러온다. 즉 데이터베이스는 규칙을 담아두는 저장소일 뿐, 실제 검사가 일어나는 경로에는 들어있지 않다.

## 3.5 검사 범위: 전체 검사와 변경분 검사

RD-SRS-5.2(수정분 실시간 판정)를 구현할 때, 이번에 바뀐 부분만 검사하면 이전 버전부터 이미 있던 민감 데이터를 놓치게 된다. 따라서 두 가지 검사를 모두 수행하되 역할을 나누었다.

| 검사 범위 | 검사 대상 | 답하는 질문 |
| --- | --- | --- |
| 전체 검사 (FULL) | 해당 버전의 문서 전체 텍스트 | 이 문서는 지금 민감한가 (판정의 기준값) |
| 변경분 검사 (DELTA) | 직전 버전 대비 새로 추가된 부분 | 이번 수정으로 민감 데이터가 새로 들어왔는가 |

실제 확인 결과 두 검사는 서로 다른 판정을 낼 수 있다. 예를 들어 이전 버전부터 주민등록번호가 있었고 이번 수정에서는 전화번호만 추가된 경우, 전체 검사는 "민감함"으로 판정하지만 변경분 검사는 "민감하지 않음"으로 판정한다. 클라이언트(리얼시큐)가 반출 차단 여부를 결정할 때 사용해야 하는 값은 전체 검사 결과이며, 변경분 검사는 "이번 수정으로 새 위험이 유입되었는가"를 보여주는 보조 지표다.

변경분 검사는 RD-SRS-9.4(버전 간 비교)가 먼저 계산을 끝내야 그 결과를 입력받아 수행된다. 즉 9.4 비교가 실패하면 5.2 판정도 함께 지연되거나 실패한다. 9.4 자체의 결함 조치는 문서 형상관리 최종보고서의 소관이므로 본 보고서에는 다시 적지 않는다.

## 3.6 처리 흐름: 왜 비동기인가

문서 검사는 저장이 확정(커밋)된 직후 배경 작업으로 수행되며, 업로드에 대한 응답을 검사 결과가 나올 때까지 기다리게 하지 않는다. 이유는 두 가지다.

첫째, 명세상 서버의 임무는 판정이지 차단이 아니다. 차단은 RD-SRS-5.3으로 리얼시큐 클라이언트가 담당하므로, 서버가 검사 결과를 기다렸다가 업로드 자체를 허용·거부할 이유가 없다.

둘째, 성능평가지표는 대용량 문서의 동시 업로드 상황을 전제로 한다. 텍스트 추출과 탐지를 업로드 응답 경로 안에서 수행하면 응답 속도 목표(평균 2000ms 이하)를 지키기 어렵다.

아울러 문서 하나의 텍스트 추출 결과는 여러 번 비교·검사에 재사용될 수 있으므로, 최초 필요한 시점에 한 번만 추출해 저장해 두고 이후에는 그 결과를 읽어서 재사용하도록 하여 같은 문서를 여러 번 파싱하는 낭비를 없앴다.

검사 작업의 상태 관리는 이미 운영 중인 RD-SRS-9.4(버전 비교) 작업과 동일한 구조(대기 → 처리 중 → 완료/실패)를 그대로 재사용한다. 여러 배경 작업자가 동시에 같은 작업을 처리하려 해도 하나만 성공하도록 만드는 장치, 작업자가 갑자기 죽었을 때 그 작업을 되돌리는 장치, 반복 실패 시 무한 재시도하지 않고 실패로 확정하는 장치가 포함되어 있다. 검사가 실패하더라도 문서 버전 저장 자체에는 영향을 주지 않으며, 조회 시 "판정 미완료" 상태로 표시된다.

# 4. 구현 상세

## 4.1 탐지 규칙과 배점

초기에 등록된 탐지 규칙은 다섯 종이며, 임계값 50점을 기준으로 판정한다.

| 규칙 | 기본 점수 | 검증 통과 시 점수 | 검증기 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 주민등록번호 | 60 | 100 | 체크섬 검증 | 단독 1건으로도 임계값 초과 |
| 신용카드번호 | 60 | 100 | Luhn 검사 | 단독 1건으로도 임계값 초과 |
| 계좌번호 | 80 | 80 | 없음 | 주변 문맥 조건 필수 |
| 휴대전화번호 | 20 | 20 | 없음 | 3건이 모이면 임계값 도달 |
| 이메일주소 | 10 | 10 | 없음 | 여러 건이 누적되어야 의미 |

주민등록번호와 신용카드번호는 검증(체크섬)을 통과하지 못해도 임계값을 넘도록 점수를 매겼다. 문서에 번호를 옮겨 적다 한 자리를 잘못 입력한 경우에도 유출 위험 자체는 사라지지 않기 때문에, 검증 실패를 "탐지하지 않음"의 사유로 삼지 않고 점수만 낮추는 방식을 택했다.

## 4.2 오탐을 줄이기 위한 형식 검증

주민등록번호는 단순히 "6자리-7자리 숫자" 형태만 보면 임의의 숫자열을 모두 탐지하게 된다. 이를 줄이기 위해 생년월일의 월(01~12)·일(01~31)과 성별코드(1~8)를 함께 검증하도록 강화했다.

※ 성별코드 1·2는 1900년대 출생 내국인, 3·4는 2000년대 출생 내국인을 뜻하고, 5~8은 각 시기의 외국인(외국인등록번호)에 해당한다. 이 코드들도 모두 탐지 대상에 포함했다. 9·0은 1800년대 출생자에게만 쓰이므로 사실상 발생하지 않아 제외했다.

휴대전화번호는 010뿐 아니라 011·016·017·018·019 등 01X 전 대역을 인정하도록 넓혔다. 이 번호들은 신규로 발급되지는 않지만 과거 인사기록이나 고객 명부에는 여전히 남아 있어 탐지 대상이 되어야 하기 때문이다. 반대로 유선전화번호는 지역별로 자릿수가 일정하지 않아 오탐이 크게 늘어나 탐지 대상에서 제외했다.

## 4.3 검증기: 체크섬과 Luhn

정규식은 "자릿수와 형태"만 확인할 뿐 그 번호가 실제로 유효한지는 알 수 없다. 주민등록번호와 신용카드번호에는 마지막에 검증용 숫자가 붙어 있어, 앞자리들로 그 검증 숫자를 계산해 실제로 맞는지 확인할 수 있다. 이 계산을 통과한 값과 형식만 맞는 값을 구분해 서로 다른 점수를 준다.

※ Luhn 검사란 신용카드번호의 마지막 자리(검증숫자)가 나머지 숫자들로부터 정해진 규칙대로 계산되는지 확인하는 표준 산술 검사법이다. 카드 결제 시스템에서 널리 쓰인다.

규칙 설정에 알 수 없는 검증기 이름이 지정되어 있어도 규칙 자체를 버리지 않고 검증 단계만 건너뛰도록 만들었다. 설정 실수 하나가 검사 전체를 멈추게 해서는 안 되기 때문이다.

## 4.4 계좌번호의 문맥 조건

계좌번호는 은행마다 자릿수 체계가 제각각이라, 자릿수만으로는 사번이나 주문번호, 도서번호와 구분되지 않는다. 실제로 이 세 가지 형태가 모두 계좌번호로 오인식되는 것이 확인되었다. 이를 줄이기 위해, 숫자열 주변 40자 안에 은행명이나 "계좌", "입금" 같은 거래 관련 단어가 있을 때만 계좌번호로 인정하는 문맥 조건을 추가했다. 이 조건은 규칙별로 켜고 끌 수 있으며, 현재는 계좌번호 규칙에만 적용되어 있다.

## 4.5 겹치는 탐지의 정리

규칙들은 서로 독립적으로 만들어지므로, 같은 문자열 구간이 두 규칙 모두에 걸리는 경우가 생긴다. 예를 들어 "010-1234-5678"이라는 휴대전화번호가 계좌번호 규칙의 형태와도 일치하고, 근처에 은행명이 있어 문맥 조건까지 통과해버린 사례가 실제로 발견되었다. 이 경우 같은 문자열이 계좌번호(80점)와 전화번호(20점)로 이중 집계되고, 탐지 목록에는 전화번호가 계좌번호로 잘못 보고되는 문제가 생긴다.

두 가지로 대응했다. 근본 원인인 계좌번호 규칙에 "바로 앞에 전화번호 형태가 오면 제외"하는 조건을 추가했고, 탐지 엔진 자체에도 일반적인 안전장치로 "같은 구간을 여러 규칙이 잡으면 점수가 더 높은 것 하나만 남긴다"는 겹침 해소 로직을 추가했다.

## 4.6 보안 설계: 탐지 원문을 남기지 않는다

탐지된 민감 데이터의 원문은 데이터베이스, API 응답, 로그 그 어디에도 저장하지 않는다. 이는 "탐지 결과 자체가 새로운 유출 경로가 되어서는 안 된다"는 원칙에 따른 것이다.

| 유형 | 보존(남기는) 부분 | 결과 예시 |
| --- | --- | --- |
| 주민등록번호 | 앞 7자만 | 861203-******* |
| 신용카드번호 | 앞 4자·뒤 4자 | 4999 **** **** 9012 |
| 계좌번호 | 없음 (전부 가림) | ************* |

값을 가릴 때 자릿수를 나누는 구분자(하이픈 등)도 함께 가린다. 구분자 위치만 남아도 전체 자릿수 구성이 드러나 원문 복원의 단서가 되기 때문이다. 남기기로 설정된 길이의 합이 원문 길이 이상이면 규칙 설정 실수로 판단해 전부 가린다. 대신 탐지된 위치(문서 내 시작 지점)와 길이는 별도로 기록해 두어, 화면에서 "어디에 있었는지"는 안내할 수 있게 했다.

## 4.7 "판정 불가"를 "안전함"과 구분한다

검사 결과는 세 가지 중 하나로 나온다.

| 판정 | 의미 |
| --- | --- |
| 민감함 (SENSITIVE) | 규칙에 걸리는 민감 데이터가 실제로 탐지되었다. |
| 민감하지 않음 (NOT_SENSITIVE) | 검사를 정상적으로 수행했고, 아무것도 탐지되지 않았다. |
| 판정 불가 (UNDETERMINED) | 검사 자체를 제대로 수행하지 못했다. "안전하다"는 뜻이 아니다. |

텍스트 추출에 실패했거나 지원하지 않는 형식일 때, 활성화된 규칙이 하나도 없을 때(규칙 적재 실패), 검사 중 예외가 발생했을 때, 또는 배선 검증용 탐지기(NoopScanner)가 잘못 등록되어 있을 때는 모두 "판정 불가"로 처리한다. 이를 "민감하지 않음"으로 처리해버리면, 검사되지 않은 문서가 안전한 것으로 표시되어 유출 차단이 조용히 무력화되는 결과로 이어진다. 특히 규칙 적재가 통째로 실패하는 상황은 모든 문서가 통과되는 결과로 이어질 수 있어, 이 구분을 설계의 핵심 원칙으로 삼았다.

## 4.8 접근 통제

문서에 속한 검사 결과 조회는 기존 문서 접근 권한 체계를 그대로 재사용하고, 규칙 자체를 조회·변경하는 기능은 관리자 권한을 요구한다. 재검사 요청은 문서 소유자로 제한했는데, 검사가 서버 자원을 소모하는 작업이라 단순 열람 권한만으로 반복 요청할 수 있게 두지 않기 위해서다.

## 4.9 주요 API

| 메서드/경로 | 용도 | 필요 권한 |
| --- | --- | --- |
| GET /api/documents/{fileId}/versions/{versionId}/dlp | 특정 버전의 검사 결과 조회 | 문서 열람 자격 |
| GET /api/documents/{fileId}/dlp | 문서의 전체 검사 이력 조회 | 문서 열람 자격 |
| POST .../dlp/rescan | 재검사 요청 | 문서 소유자 |
| GET /api/dlp/rules | 탐지 규칙 조회 | 관리자 |
| POST /api/dlp/rules/reload | 규칙 재적재(무중단 반영) | 관리자 |

규칙 재적재 경로는 데이터베이스에 규칙을 둔 목적, 즉 서버를 재배포하지 않고도 관리 화면에서 고친 규칙을 즉시 반영하기 위한 통로다.

## 4.10 데이터베이스 구성

| 테이블 | 보관 내용 |
| --- | --- |
| dlp_patterns | 규칙 이름, 정규식, 심각도, 점수, 검증기 종류, 문맥 조건, 마스킹 설정, 활성 여부 |
| dlp_keywords | RD-SRS-5.5용. 이번 범위에서는 스키마만 미리 확보해 둔 상태 |
| dlp_scans | 검사 작업. 검사 범위, 진행 상태, 판정, 총점, 시도 횟수, 오류 내용 |
| dlp_findings | 탐지 항목. 규칙 이름, 점수, 위치, 길이, 마스킹된 값(원문 아님) |
| files_versions (기존 테이블 확장) | 추출된 텍스트의 상태·저장 위치·길이 |

관련 데이터베이스 변경은 Flyway 마이그레이션 V14~V18로 순차 적용되었으며, 초기 규칙 5종 적재(V14)에서 시작해 점수 상한 해제(V16), 계좌번호 규칙 1차 수정(V17), 실측 결과를 근거로 한 계좌번호·신용카드 규칙 2차 조정(V18)까지 이어졌다. 이미 적용된 마이그레이션 파일은 체크섬이 기록되어 있어 되돌아가 수정할 수 없으며, 변경이 필요하면 새 번호를 추가하는 방식으로 관리된다.

# 5. 테스트 및 탐지 정확도 측정 결과

## 5.1 자동화된 시험

서버 전체의 자동 시험 101건 중 RD-SRS-5.x와 관련된 것은 62건이다(탐지 엔진 자체 시험 47건 + 애플리케이션 계층 배선 시험 15건). 이 62건은 모두 통과했다. 이 중 14건은 실제 측정에서 관찰된 오탐·미탐 사례를 그대로 고정해 둔 회귀 시험이어서, 이후 규칙을 다시 손보다가 같은 문제가 되살아나면 즉시 시험 실패로 알 수 있게 되어 있다.

## 5.2 실제 서버 환경에서의 동작 확인

컨테이너로 실제 서버를 띄운 상태에서 파일을 업로드하고 수정본을 올려, 전체 검사와 변경분 검사가 각기 다른 질문에 정확히 답하는지 확인했다. 예를 들어 어느 문서의 최신 버전을 전체 검사하면 "4건·300점"이 나오는 반면, 같은 버전에 대한 변경분 검사는 "1건·100점"이 나왔다. 즉 "이 문서에는 민감 데이터가 네 건 있지만, 이번 수정으로 새로 들어온 것은 그중 한 건"이라는 사실을 정확히 구분해 낸 것이다.

## 5.3 탐지 정확도 실측

문서 25종을 txt·docx·pdf 세 가지 형식으로 만들어 총 63개 파일로 구성한 측정 세트로 실측을 수행했다. 세트는 정상적으로 탐지되어야 할 문서(진양성 9종), 조용해야 할 정상 업무 문서(진음성 5종), 규칙의 약점을 겨냥한 오탐·미탐 유도 문서(10종), 문서 끝부분까지 검사가 닿는지 보는 문서(1종)로 구성되어 있다. 1차 측정(V17 규칙 기준) 이후 그 결과를 근거로 규칙을 조정(V18)한 뒤 2차 측정을 수행했다.

| 지표 | 1차 (V17) | 2차 (V18) | 비고 |
| --- | --- | --- | --- |
| 탐지율 | 88.5% | 90.6% |  |
| 정밀도 | 62.2% | 82.9% |  |
| 오탐율 | 56% | 19.4% |  |
| 오탐 건수 | 14건 | 6건 | 1차에서 발견된 14건은 전량 해소 |
| 판정 불가 | 15건 | 0건 | 문서 형식 판별 방식 수정 후 |

※ 탐지율(재현율)은 "실제 민감 문서 중 몇 %를 서버가 실제로 잡아냈는가"를, 정밀도는 "서버가 '민감하다'고 판정한 문서 중 몇 %가 실제로 맞았는가"를, 오탐율은 "안전한 문서를 서버가 잘못 '민감하다'고 판정한 비율"을 뜻한다.

형식별(txt·docx·pdf)로도 나누어 확인했다.

| 형식(건수) | 탐지율 | 정밀도 | 오탐율 |
| --- | --- | --- | --- |
| txt (25건) | 91.7% | 84.6% | 15.4% |
| docx (19건) | 90% | 81.8% | 22.2% |
| pdf (19건) | 90% | 81.8% | 22.2% |

docx와 pdf의 결과는 완전히 동일하고, txt와의 차이는 전체 건수 차이에서 오는 것일 뿐, 놓친 문서는 세 형식 모두 같은 한 건이다. 즉 문서 형식을 바꿔 저장하는 과정에서 탐지 성능이 떨어지지는 않는다는 것을 확인했다.

## 5.4 지표를 읽을 때 유의할 점

오탐율 19.4%는 실제 운영 문서 전체에 대한 추정치가 아니다. 이 측정 세트는 규칙의 약점을 의도적으로 겨냥한 "함정 문서"를 절반 가까이 포함하고 있으므로, "실무 문서의 19%가 오탐된다"는 뜻이 아니라 "계좌번호 규칙을 정확히 노린 문서는 아직 일부 걸린다"는 뜻으로 읽어야 한다. 실제로 평범한 업무 문서(진음성 세트)에서 발생한 오탐은 1차·2차 측정 모두 0건이었다.

성능평가지표의 오탐지율 목표는 5% 이하로 설정되어 있다. 이번 2차 측정치(19.4%)는 아직 이 목표에 미달하지만, 위에서 설명한 대로 함정 문서를 절반 가까이 포함한 결과이며 실무 문서 오탐은 0건이었다는 점을 함께 고려해야 한다. 성능평가지표의 또 다른 항목인 "데이터 유출 차단율 95% 이상"은 서버의 판정과 리얼시큐 클라이언트의 실제 차단이 함께 연동된 뒤에야 평가할 수 있는 지표이며, 서버 쪽에서는 "판정 불가를 안전으로 처리하지 않는다"는 설계(4.7절)로 이에 대응하고 있다.

탐지 정확도는 이번 결과로 마무리되는 것이 아니라 앞으로도 계속 개선해 나갈 예정이다. 이번 구현은 "기본 기능이 요구사항대로 동작하는가"를 우선 확인하는 데 초점을 두었고, 오탐율을 5% 이하 목표까지 낮추는 작업(예: 공백으로 표기된 계좌번호 등 아직 남은 취약 패턴 보완), 실제 운영 문서를 대상으로 한 재측정, 그리고 RD-SRS-6.x(머신러닝 기반 탐지)가 결합된 이후의 종합 재평가는 다음 단계 과제로 계획되어 있다.

## 5.5 코드 재검증 결과

본 보고서를 작성하면서, 위에 서술한 수치와 판정 로직의 근거가 된 실제 소스 코드를 다시 열어 독립적으로 재확인하였다. 규칙 기반 탐지기(RuleBasedScanner)의 겹침 해소 로직이 점수를 우선 기준으로 정렬한 뒤 인접 구간만 대조하는 방식으로 구현되어 있는 점, RD-SRS-5.5 자리의 HeuristicScanner가 실제로 항상 "판정 불가"만 반환하도록 되어 있는 점, 변경분 검사가 문서 버전 비교(9.4)의 계산이 끝난 시점에 큐에 등록되는 경로, 그리고 Flyway V14~V18 마이그레이션의 실제 SQL 내용이 모두 위 서술과 일치함을 확인했다.

이 과정에서 기존 두 보고서 어디에도 기록되지 않았던 사소한 불일치 한 가지를 새로 발견했다. dlp-core 모듈의 DefaultRules.java(서버를 처음 띄울 때 쓰이는 초기 규칙 정의 코드)가 V18에서 반영된 계좌번호·신용카드 규칙 조정을 따라가지 못한 채 남아 있었다. 다행히 실제 자동 시험과 이번 실측에는 이 파일이 아니라 별도로 최신 상태를 유지해 온 사본(ProductionRules.java)이 쓰였으므로, 위에 기재한 측정 결과나 서버의 실제 동작에는 영향이 없다. 다만 이 파일 자신의 코드 주석에 "규칙을 바꾸면 이 파일도 함께 고쳐야 하며, 어긋나면 시험은 통과해도 운영에서는 다르게 동작하는 상황이 생긴다"고 명시되어 있는 만큼, 다음 개선 작업 때 함께 반영해 두는 편이 안전하다. 6장에 다시 정리해 둔다.

# 6. 제한사항 및 향후 과제

이 장은 RD-SRS-5.x의 기본 기능 구현이라는 관점에서 남은 사항만 다룬다. 탐지 알고리즘 자체의 고도화나 성능 최적화, 확장성·보안 강화는 "기본 구현을 먼저 마치고 개선은 다음 단계에서 진행"한다는 방침에 따라 이번 범위에서 제외했으며, 5.4절의 실측 기반 개선 계획과 함께 별도로 이어갈 예정이다.

## 6.1 RD-SRS-5.5: 인터페이스만 구현 (의도된 범위)

2.1절에서 설명한 대로, RD-SRS-5.5는 골격(인터페이스)과 향후 확장을 위한 데이터베이스 스키마(dlp_keywords)만 준비된 상태이며, 실제 판정 로직은 RD-SRS-6.x 착수와 함께 구현하는 것으로 계획되어 있다. 이는 결손이 아니라 사전에 합의된 범위이다.

## 6.2 기능적으로 남아 있는 개선 사항

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 한글(HWP) 문서 미지원 | HWP 문서는 아직 본문 텍스트를 추출하지 못해 전량 "판정 불가"로 처리된다. 국내 실무 환경에서 HWP 사용 빈도를 고려하면 남은 항목 중 실무 영향이 가장 크다. |
| 변경분 검사 누락 사례 | 줄 단위 비교를 포기하는 특수한 경우(바이너리, 추출 실패, 문서 규모 초과)에는 변경분 검사 작업 자체가 생성되지 않아, "판정 불가"가 아니라 "결과 없음"으로 사라진다. |
| 탐지 위치 기록 방식 | 변경분 검사의 위치 기록이 내부적으로 이어붙인 임시 문자열 기준이라, 실제 문서 원문 상의 위치와 바로 대응되지 않는다. |
| 재검사 중 화면 표시 | 재검사를 접수한 직후부터 작업자가 처리하기 전까지, 상태는 "대기"로 바뀌지만 이전 탐지 결과 목록이 잠시 그대로 남아 화면상 혼동을 줄 수 있다. |
| 관리자 재검사 제한 | 관리자 계정은 조회는 가능하지만 재검사 요청은 소유자 전용 제한에 걸려 거부된다. 운영 점검 목적의 재검사가 막혀 있다. |
| 재검사 범위 값 검증 누락 | 재검사 요청의 범위 값이 검증되지 않아 임의의 문자열이 그대로 저장될 수 있다. 검사 자체는 정상 수행되지만 결과가 의도한 자리에 반영되지 않을 수 있다. |
| 탐지 항목 저장의 원자성 | 탐지 항목을 데이터베이스에 저장하는 작업이 하나의 트랜잭션으로 묶여 있지 않아, 중간에 실패하면 일부만 저장된 상태가 만들어질 수 있다. |

## 6.3 문서·표기 정리가 필요한 사항 (기능 결손 아님)

다음 두 가지는 실제 동작에는 영향이 없으나, 평가나 인수인계 과정에서 혼선을 줄이기 위해 함께 정리해 둘 필요가 있다.

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 코드 주석의 5.3·5.6 번호 표기 | 일부 코드 주석이 "RD-SRS-5.3(차단)", "RD-SRS-5.6(분류기준 관리)"이라는 번호를 사용하는데, 등록된 명세서에서 부경대 서버가 담당하는 5.x 항목은 5.1·5.2·5.4·5.5뿐이다. 기능의 책임 소재 자체는 정확히 구분되어 있으나(판별은 서버, 차단은 클라이언트), 주석의 번호 표기를 등록 명세서 기준으로 정리할 필요가 있다. |
| DefaultRules.java의 V18 미반영 | 5.5절에서 서술한 대로, 초기 시드 규칙 정의 코드가 V18에서 반영된 계좌번호·신용카드 규칙 조정을 아직 따라가지 못한 상태다. 실측·운영에 쓰이는 것은 별도로 최신화된 사본이라 결과에는 영향이 없으나, 다음 개선 작업 때 두 코드를 일치시켜 둘 필요가 있다. |

## 6.4 정량 측정 기반 향후 계획

• 오탐율을 성능평가지표 목표치(5% 이하)까지 낮추기 위한 규칙 추가 조정 — 특히 공백으로 표기된 계좌번호처럼 이번 조정에서 의도적으로 감수한 미탐 사례에 대한 후속 대응

• 실제 운영 환경에서 수집되는 문서를 대상으로 한 재측정 (현재 수치는 통제된 측정 세트 기준)

• RD-SRS-6.x(머신러닝 기반 탐지) 결합 이후, RD-SRS-5.5를 포함한 전체 탐지 성능의 종합 재평가

• HWP 문서 텍스트 추출 지원 검토